Cahier technique — Livre Blanc de la Paie (LBP)

[Sous-titre du document]

Table des matières

[Nom du Projet] — Documentation Technique Spécifique	3

PARTIE 1 : CONTEXTE & OBJECTIF	4

1.1 Mission	4

1.2 Équipe	4

1.3 Historique des versions	4

PARTIE 2 : ARCHITECTURE TECHNIQUE	5

2.1 Vue d'ensemble	5

2.2 Scripts et fichiers	5

2.3 Dépendances Python	5

2.4 Fichiers d'entrée / sortie	6

PARTIE 3 : PIPELINE DE TRAITEMENT	7

3.1 Vue d'ensemble des blocs	7

3.2 Détail des blocs	7

[Description de la logique principale]	8

PARTIE 4 : SCRIPT DE COMPARAISON / VALIDATION	9

4.1 Objectif	9

4.2 Clé de rapprochement	9

4.3 Colonnes comparées	9

4.4 Rapport de sortie	10

4.5 Métriques de comparaison	10

PARTIE 5 : ÉTAT D'AVANCEMENT & POINTS OUVERTS	11

5.1 Historique par itération	11

5.2 Anomalies identifiées	11

5.3 Décisions métier en attente	11

5.4 Prochaines étapes	12

ANNEXES	13

Annexe A — Glossaire	13

Annexe B — Références croisées	13

# G2S-LBP-01 — Cahier technique du Livre Blanc de la Paie (LBP)

Cahier technique gouvernance, norme interne G2S-STD-DOC-01. Ce document ne

remplace pas une documentation technique exhaustive par domaine

(SPEC-FRONT-000X) : il synthétise sous un angle gouvernance / risques /

RGPD / transmissibilité. Aucune `SPEC-FRONT-0001` n'existe à ce jour pour

le frontend du LBP — c'est un manque identifié par ce cahier lui-même (voir

Chapitre 6, dette documentaire) plutôt qu'une omission de rédaction.

Sources exploitées pour l'amorçage (toutes situées dans

projet-lbp/, sauf mention contraire) :

- LBP_Cahier_des_charges_et_technique-3.pdf (49 p., document interne du 7 août 2026) — cahier des charges fonctionnel et technique de référence.

- Compte Rendu de Réunion - Le Livre Blanc de la Paie.pdf (11 p., document du 04/08/2026) — cadrage stratégique et feuille de route.

- LBP_V2-20.html (le prototype lui-même — code source inspecté directement, ligne par ligne, pour tous les faits techniques de ce cahier).

- moscow-lbp.html — outil de priorisation MoSCoW (fonctionnalités cataloguées, état de tri).

- RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md (9 septembre 2026) — vérification de 9 constats de terrain dans le code d'une version antérieure du prototype (copie_LBP.html), recoupée par nous avec le code actuel de LBP_V2-20.html.

- MODIFICATIONS_LBP_V2-20.md (8 septembre 2026) — liste des corrections d'accessibilité WCAG 2.1 AA appliquées à LBP_V2-20.html, elle-même issue de Rapport d'Expertise UI_UX et Audit d'Accessibilité - LBP Référentiel Paie.md (non relu directement pour ce cahier — cité ici par transitivité, à vérifier si une preuve de premier niveau est nécessaire).

Non exploités à ce stade (hors périmètre de cette amorce, à intégrer dans une

future révision si jugé utile) : Comparatif Tech Stack.pdf, `Note de

cadrage - LBP.pptx, Rapport_Prix_IA_RAG_n8n (1).docx`,

Constats_de_terrain_LBP.html, copie_LBP.html, lbp-v2.html,

index.html.bak, V7 SITE_INTERNET_V2_accueil-18.html, model1.md,

model2.md.

## 0. Statut de recevabilité — à lire avant tout le reste

Règle transversale obligatoire de la norme : **aucun chapitre technique

(architecture, flux, sécurité, reprise CTO) ne peut démarrer sans que

l'apport correspondant ait été fourni par son pilote — à défaut, le document

est non opposable.**

Ce cahier est un amorçage par extraction automatisée (IA) à partir des

sources listées ci-dessus. Aucun pilote nommé ne l'a encore relu ni validé.

Il reste un brouillon de travail.

| Chapitre | Contenu technique extrait | Validation pilote reçue | Opposable ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Résumé exécutif | Partielle (chiffres extraits, arbitrages en attente) | ❌ Porteur produit (Pauline LETOURNEUR) + référents métier (James AHMEDALY, Nicolas SECK) | Non |
| 2. Périmètre et positionnement | Oui (cahier des charges + compte-rendu) | ❌ Référents métier/fonctionnel (James AHMEDALY, Nicolas SECK) | Non |
| 3. Architecture technique | Oui (code source inspecté directement) | ❌ Direction technique (Almamy CAMARA) | Non |
| 4. Intelligence métier | Oui (code source + cahier des charges) | ❌ Direction technique (Almamy CAMARA) + référents métier (James AHMEDALY, Nicolas SECK) | Non |
| 5. Sécurité et RGPD | Partielle (constats factuels ; arbitrages juridiques non tranchés) | ❌ Porteur produit (Pauline LETOURNEUR) + référent juridique (Pauline LETOURNEUR) | Non |
| 6. Risques et transmissibilité | Oui (cahier des charges §6 + vérification code) | ❌ Direction technique (Almamy CAMARA) + porteur produit (Pauline LETOURNEUR) | Non |
| 7. Roadmap et évolution | Partielle (feuille de route connue ; MoSCoW non exécuté) | ❌ Direction technique (Almamy CAMARA) + porteur produit (Pauline LETOURNEUR) | Non |

Rôles nommés pour ce projet (communiqués le 2026-09-16) :

Direction technique : Almamy CAMARA

Référent métier / fonctionnel : James AHMEDALY, Nicolas SECK

Référent juridique : Pauline LETOURNEUR

Porteur produit : Pauline LETOURNEUR

Le document ne devient opposable qu'une fois toutes les cases cochées par

leurs pilotes respectifs.

──────────────────────────────────────────────────

## Gabarit interne à chaque chapitre

Chaque chapitre répond aux questions Pourquoi / Comment / Valeur, dans

l'ordre : Introduction, Architecture, Fonctionnement, Interactions, Données,

Limites et perspectives, Preuves.

## Chapitre 1 — Résumé exécutif

Pilotes : porteur produit (Pauline LETOURNEUR) + référents métier (James

AHMEDALY, Nicolas SECK) — chapitre rédigé en dernier par construction ; ici

amorcé par extraction, **à réécrire par ses pilotes une fois les chapitres 2 à

7 stabilisés**.

### Introduction

Le « Livre Blanc de la Paie » (LBP) est un projet porté par G2S visant à

créer *« la plateforme de référence pour documenter et accompagner l'ensemble

des professionnels de la paie et des ressources humaines »*, présentée en

interne comme « la Bible des RH » [Compte-rendu, p.3-4]. Il doit remplacer

l'usage actuel de Notion, jugé non pérenne et peu personnalisable

[Compte-rendu, p.3]. Livraison cible annoncée : 20 octobre 2026

[Compte-rendu, p.1, p.4, p.9]. Porteuse de projet désignée dans le

compte-rendu : Pauline [Compte-rendu, p.1].

### Architecture — état du produit

Le seul livrable technique actuellement disponible est un **prototype

front-end autonome** : LBP_V2-20.html, un unique fichier HTML/CSS/JavaScript

sans framework ni backend [Cahier des charges §3.1, p.15 ; confirmé par

inspection directe du fichier]. Aucun code de back-office, base de données ou

application mobile n'existe à ce jour dans le dossier de travail transmis.

### Fonctionnement — ce que le prototype démontre

Le prototype couvre 13 écrans, une bibliothèque de **3 familles / 18 thèmes /

139 sous-fiches [Cahier des charges §1.4.1, p.9], 4 offres commerciales**

(de 149 € HT à « à partir de 990 € HT sur devis ») [LBP_V2-20.html, objet

OFFERS, lignes 2566-2587], un calendrier RH avec moteur de dates couvrant

~70 règles de récurrence produisant ~100 occurrences par an [Cahier des

charges §3.11.3, p.37], un module de veille réglementaire sur **7 sources

officielles** (non automatisé à ce stade — voir Chapitre 6), un module quiz,

et un organigramme avec 124 avatars illustrés [Cahier des charges §1.3.2,

p.9].

### Données — chiffres clés vérifiables

Repères paie intégrés au prototype, avec base légale citée dans le code

[LBP_V2-20.html, objet CHIFFRES, lignes 2101-2127] :

| Repère | Valeur 2026 | Source citée dans le code |
| --- | --- | --- |
| SMIC horaire brut (1er juin 2026) | 12,31 € | Arrêté du 22 mai 2026 (JO du 24/05) |
| SMIC mensuel brut (35 h) | 1 867,02 € | Idem |
| Plafond mensuel Sécurité sociale (PMSS) | 4 005 € | Arrêté du 22 décembre 2025 |
| Plafond annuel Sécurité sociale (PASS) | 48 060 € | Idem |

Ces valeurs sont codées en dur dans le prototype (aucune base de données) et

devront être reprises dans le référentiel cible (Chapitre 4 et 7).

### Interactions — arbitrage produit en cours

Un arbitrage MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) des fonctionnalités a été

annoncé pour « septembre 2026 » [Compte-rendu, p.9]. L'outil dédié existe

(moscow-lbp.html, 51 fonctionnalités cataloguées en 12 catégories) mais,

dans le fichier fourni, **la totalité des 51 éléments est encore à l'état

« backlog » (à trier)** — aucun n'est marqué Must, Should, Could ou Won't

[moscow-lbp.html, tableau SEED_ITEMS, tous initialisés

priority:'backlog', lignes 196-259]. **Le périmètre du MVP à livrer le

20/10/2026 n'est donc pas encore arbitré** à la date de cette amorce.

### Limites et perspectives

Le cahier des charges lui-même recense **17 points de risques ou travaux non

finalisés** [Cahier des charges §6, p.33-36], dont trois qualifiés

bloquants par nous sur la base de leur description (absence de persistance,

authentification non opérationnelle, absence de cloisonnement multi-sociétés)

— voir Chapitre 6 pour le détail et les preuves. Le compte-rendu de réunion

qualifie lui-même le périmètre démontré de *« trop étendu pour cette phase

initiale »* [Compte-rendu, p.5], ce qui corrobore la nécessité de l'arbitrage

MoSCoW encore non réalisé.

[À COMPLÉTER — porteur produit / référents métier] : validation de cette

synthèse, arbitrage du périmètre MVP réellement engagé pour le 20/10/2026,

confirmation ou correction des chiffres ci-dessus.

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C1-01 | Vision produit et échéance de livraison | Compte-rendu, p.1, p.3-4, p.9 |
| PR-C1-02 | Périmètre fonctionnel du prototype (13 écrans, 18 thèmes, 139 sous-fiches) | Cahier des charges §1.4.1, p.9 ; `LBP_V2-20.html` |
| PR-C1-03 | Offres commerciales | `LBP_V2-20.html`, lignes 2566-2587 |
| PR-C1-04 | Chiffres paie 2026 et sources légales | `LBP_V2-20.html`, lignes 2101-2127 |
| PR-C1-05 | Arbitrage MoSCoW non réalisé (51/51 en backlog) | `moscow-lbp.html`, lignes 196-259 |
| PR-C1-06 | 17 points de risques déclarés | Cahier des charges §6, p.33-36 |

## Chapitre 2 — Périmètre et positionnement

Pilote : référents métier/fonctionnel (James AHMEDALY, Nicolas SECK).

### Introduction

Ce chapitre définit ce que le LBP adresse, pour qui, et — tout aussi

important selon la norme — ce qu'il n'adresse explicitement pas à ce stade.

### Architecture fonctionnelle — cas d'usage couverts

Le cahier des charges fonctionnel décrit, page par page, les modules suivants

[Cahier des charges §1, p.8-13] :

| Module | Contenu | Référence |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Bandeau, rappels de semaine interactifs, calendrier compact, chiffres clés, deux blocs d'actualités, rappel des 3 familles de bibliothèque | §1.2, p.8-9 |
| Mon équipe | Identité société, organigramme (124 avatars), organisation de la paie, outils RH, documents (CC, accords, grille de salaire) | §1.3, p.9 |
| La bibliothèque | 3 familles → 18 thèmes → 139 sous-fiches, fiche en 3 niveaux de lecture (En bref / Comprendre / Dans le détail) + vigilance + quiz | §1.4, p.9-10 |
| Actu · Décrypt RH&Paie | Grille d'articles/dossiers PDF, pagination 5/page, édition avec workflow brouillon→publication | §1.5, p.11 |
| Chiffres Paie | Comparatif N-1→N, plafonds toutes périodicités, taux de cotisations | §1.6, p.11 |
| Quizz | Quiz issus de fiches + quiz autonomes, import Word/texte au format normé | §1.7, p.11-12 |
| Offres | Présentation et détail des 4 offres commerciales | §1.8, p.12 |
| Veille réglementaire (mode G2S) | 7 sources officielles suivies, rapprochement/création de fiche, notification quotidienne 10h30 | §1.9, p.12 |
| Prise en main | Aide contextuelle et bloc vidéo | §1.10, p.12 |
| Mon compte | Infos perso, identifiants, préférences de notification | §1.11, p.12-13 |
| Notifications | Cloche, deux audiences (client/G2S) | §1.12, p.13 |
| Recherche globale | Recherche transversale LBP + liens sources officielles | §1.13, p.13 |
| Assistance | Widget de chat | §1.14, p.13 |

Droits d'accès : matrice à deux modes (Client / G2S-éditeur) formalisée

[Cahier des charges §2.1, p.14], avec principe de publication brouillon →

publié déclenchant notification [§2.2, p.14].

### Fonctionnement — problème métier adressé

*« Le Livre Blanc de la Paie vise à créer la plateforme de référence pour

documenter et accompagner l'ensemble des professionnels de la paie et des

ressources humaines »* [Compte-rendu, p.3]. Constat de départ : recours

systématique à Notion, solution externe non propriétaire, jugée coûteuse et

limitée en personnalisation [Compte-rendu, p.3].

### Interactions — un positionnement encore en discussion

Deux sources donnent une image non totalement alignée du modèle de

droits, à faire trancher par les pilotes plutôt que résolue arbitrairement

ici :

le cahier des charges du 7 août 2026 ne décrit que deux modes, Client et

G2S-éditeur [§2.1, p.14, §0.4, p.7] ;

le compte-rendu du 04/08/2026 anticipe déjà un modèle RBAC plus fin à

deux rôles nommés différemment — ADMIN (Pauline uniquement) et

CLIENT (profils RH) — en précisant lui-même qu'un *« point de précision

[est] nécessaire pour définir la matrice exacte des droits »* [Compte-rendu,

p.7].

Hors périmètre explicite, d'après le cahier des charges lui-même [§6.16,

p.35-36] :

Facturation et paiement des abonnements (la souscription est traitée comme

un simple événement d'entrée ; le paiement est hors périmètre).

Statistiques d'usage (à définir avec G2S, avec précautions de

confidentialité).

Export PDF d'une fiche ou d'un ensemble de fiches (souhaitable, non

maquetté).

Gestion multilingue (produit conçu en français uniquement).

Signature électronique et flux contractuels.

Hors périmètre non tranché (constat, pas une décision) : le compte-rendu

qualifie lui-même le périmètre actuellement démontré de *« trop étendu pour

cette phase initiale », nécessitant un « travail rigoureux de tri et de

rationalisation des fonctionnalités [...] pour isoler le cœur de valeur »*

[Compte-rendu, p.5]. L'outil de priorisation MoSCoW existe mais n'a pas encore

été exécuté (voir Chapitre 1) : le frontière exacte du MVP livrable au

20/10/2026 reste donc à définir par les référents métier, pas déductible

des sources actuelles.

### Limites et perspectives

Le compte-rendu identifie 3 fonctionnalités jugées prioritaires par les

parties prenantes au 04/08/2026 (avant tout arbitrage MoSCoW formel) :

Bibliothèque Synchro, Comptes Utilisateurs, REX & Quizz Équipe

[Compte-rendu, p.8]. Ces trois items ne préjugent pas du résultat de

l'arbitrage MoSCoW à mener.

[À COMPLÉTER — référents métier] : trancher le modèle de rôles

(2 modes vs RBAC fin), exécuter l'arbitrage MoSCoW, confirmer le périmètre du

MVP du 20/10/2026.

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C2-01 | Cahier fonctionnel complet (§1.1 à §1.14) | Cahier des charges, p.8-13 |
| PR-C2-02 | Matrice des droits et principe de publication | Cahier des charges §2, p.14 |
| PR-C2-03 | Constat de périmètre trop étendu | Compte-rendu, p.5 |
| PR-C2-04 | Ambiguïté du modèle de rôles (2 modes vs RBAC) | Cahier des charges §2.1/§0.4 ; Compte-rendu p.7 |
| PR-C2-05 | Hors périmètre explicite (§6.16) | Cahier des charges, p.35-36 |
| PR-C2-06 | Arbitrage MoSCoW non exécuté | `moscow-lbp.html`, lignes 196-259 |

## Chapitre 3 — Architecture technique

Pilotes : équipe dev — validation direction technique (Almamy CAMARA).

### Introduction

Ce chapitre décrit l'architecture réellement observable du prototype

livré (LBP_V2-20.html), et la met en regard de l'architecture cible décrite

au cahier des charges. Aucun code de back-office, base de données ou

application mobile n'existe dans les sources fournies : ce chapitre ne porte

donc que sur le front-end prototype et sur des recommandations documentées

mais non implémentées.

### Architecture — schéma directeur

Diagramme (source Mermaid, texte ci-dessous) :

flowchart TB

subgraph actuel["État actuel — prototype livré"]

H["LBP_V2-20.html\n(un seul fichier HTML/CSS/JS, ~3 400 lignes)\naucun framework, aucun build"]

H -->|innerHTML| DOM["DOM du navigateur"]

H -->|fetch POST /| NF["Formulaires Netlify\n(offre-lbp, contact-lbp)"]

H -.->|CDN externe| CDN["cdnjs : mammoth.js 1.6.0\nGoogle Fonts : Plus Jakarta Sans, Inter"]

end

subgraph cible["Architecture cible — cahier des charges §3.2-3.3"]

FE["Front web (React/Next.js recommandé)"]

MOB["App mobile (React Native/Flutter)"]

API["Back-office / API"]

DB[("Base de données\nSupabase/PostgreSQL + RLS")]

AUTH["Authentification\nSupabase Auth"]

CRON["Tâche planifiée veille 10h30\n(Netlify Scheduled Functions ou n8n)"]

NOTIF["E-mail + SMS\n(Brevo)"]

LEGI["API Légifrance/PISTE\n(OAuth2.0)"]

FE --> API

MOB --> API

API --> DB

API --> AUTH

CRON --> LEGI

CRON --> API

CRON --> NOTIF

end

actuel -. "reconstruction visée, aucun code cible fourni hormis annexes 5.1-5.7 du cahier" .-> cible

Sources : composition de l'existant établie par inspection directe de

LBP_V2-20.html ; architecture cible reprise de [Cahier des charges §3.2-3.3,

p.15].

### Fonctionnement — le prototype en détail

Absence totale de framework et de build. Un seul fichier HTML contient le

balisage, tout le CSS (variables de thème en :root) et tout le JavaScript

(~3 400 lignes). Aucune dépendance npm/package.json : la seule ressource

externe chargée est mammoth.js (`cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mammoth/

1.6.0/mammoth.browser.min.js`, ligne 3223) pour l'import de fichiers Word, et

les polices Google Fonts Plus Jakarta Sans / Inter.

Routage applicatif. Chaque écran est un <div class="view" id="v-{nom}">

; la fonction goView(nom) masque tous les écrans, affiche celui demandé, met

à jour l'onglet actif de la barre de navigation et gère une pile d'historique

pour le bouton retour (viewHistory, ligne 1270). 13 écrans sont

recensés : overview, documents, docdetail, biblio, fiche, decrypt, chiffres,

quiz, offres, offre-detail, veille, help, account, search.

Rendu. Chaque écran est reconstruit à la demande par une fonction dédiée

(renderOverview(), renderBiblio(), renderChiffres(), renderVeille(),

etc.) qui génère une chaîne HTML injectée via innerHTML — pas de

composants, pas de diffing, pas de state manager. Ce choix explique

l'absence totale de dépendance mais aussi l'absence de tout mécanisme de

protection contre l'injection au-delà de la fonction d'échappement manuelle

escHtml()/escAttr() (lignes 2756, 2851), dont la couverture n'a pas été

vérifiée systématiquement sur l'ensemble des points d'insertion.

Modèle de permissions. Une variable globale appMode ('client' |

'g2s') pilote l'affichage. Le passage en mode G2S est gardé par une seule

condition côté client : PROFILES[profile].dir === true

(function setMode, ligne 1238-1239) — seul le profil drh (« Camille

Moreau ») a dir:true (ligne 1186). **Il n'existe aucune vérification

côté serveur** puisqu'il n'y a pas de serveur : n'importe quel utilisateur du

navigateur peut modifier la variable JavaScript profile ou appMode

directement dans la console pour accéder au mode édition. Ce n'est pas un

bug du prototype (qui n'a jamais eu vocation à porter une sécurité réelle),

mais un point de vigilance explicite pour la reconstruction (Chapitre 5).

Système commercial de paliers. Une variable tier (1 à 4, ligne 1231)

représente le palier souscrit. Les niveaux de lecture d'une fiche

(LEVELS, lignes 2478-2483) portent chacun un champ req (palier minimum

requis) comparé à tier (const locked = tier < l.req, ligne 2523) pour

verrouiller visuellement le contenu (icône 🔒, classe .locked). Ce

mécanisme est le seul verrou de contenu par offre commerciale présent dans le

prototype.

Design system. Palette de couleurs et typographies définies en variables

CSS :root, avec le commentaire explicite dans le code : *« Palette

strictement identique à lbp-vitrine.html — aucune couleur ajoutée »*

(LBP_V2-20.html, ligne 12), confirmant l'alignement demandé au cahier des

charges [§3.9, p.17 : *« La charte est strictement alignée sur le site

vitrine G2S »*]. Polices : Plus Jakarta Sans (titres, 500-800) et Inter

(corps, 400-700).

### Interactions — les deux seuls flux réseau réels

Le prototype n'appelle aucune API applicative. Il ne réalise que deux appels

réseau, tous deux vers / en POST application/x-www-form-urlencoded

(convention Netlify Forms) :

| Fonction | Formulaire | Données envoyées | Ligne |
| --- | --- | --- | --- |
| `sendOffreRequest()` | `offre-lbp` | prénom, e-mail, entreprise, offre demandée, type de demande | 2700-2706 |
| `sendChat()` | `contact-lbp` | prénom, e-mail, entreprise, message libre saisi dans le widget de chat | 2737-2747 |

Ces deux flux sont les **seuls points où des données seraient réellement

transmises hors du navigateur** si le prototype était déployé tel quel (voir

Chapitre 5).

### Données — absence de persistance

Aucun appel à localStorage, sessionStorage, indexedDB ou fetch vers

une API de données n'existe dans le code (vérifié par recherche exhaustive

sur l'ensemble du fichier). Toutes les données (fiches, articles, quiz,

offres, chiffres, calendrier, organigramme, notifications) vivent dans des

variables JavaScript globales (FICHES, THEMES, SUBTHEMES, CHIFFRES,

OFFERS, TEAM, CAL_EVENTS, NOTIFS, etc. — inventaire complet en

Chapitre 4 §Référentiels) réinitialisées à chaque rechargement de page. Ceci

confirme intégralement le constat du cahier des charges [§3.1, p.15 et §6.2,

p.33].

### Limites et perspectives

La reconstruction en architecture cible (front web + mobile + back-office +

base de données, cf. schéma ci-dessus) est entièrement à faire : aucun

code applicatif cible n'a été retrouvé dans les sources, à l'exception du

code d'automatisation de veille et d'authentification annoncé en annexes

5.1 à 5.7 du cahier des charges (non présent physiquement dans le dossier de

travail transmis — fichiers veille-quotidienne.mjs, netlify.toml,

AUTH_* absents du répertoire à la date de cette amorce). **Aucune

SPEC-FRONT-0001 n'existe** pour documenter exhaustivement le design system

et les composants du prototype ; ce cahier n'en tient lieu qu'en synthèse

gouvernance, pas en référence technique complète (recommandation en

Chapitre 7).

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C3-01 | Absence de framework, dépendance unique mammoth.js | `LBP_V2-20.html`, ligne 3223 |
| PR-C3-02 | 13 écrans et fonction de routage `goView()` | `LBP_V2-20.html`, lignes 1031-1270 |
| PR-C3-03 | Garde de mode G2S côté client uniquement | `LBP_V2-20.html`, lignes 1185-1239 |
| PR-C3-04 | Verrouillage de contenu par palier commercial | `LBP_V2-20.html`, lignes 2478-2523 |
| PR-C3-05 | Alignement charte graphique sur le site vitrine G2S | `LBP_V2-20.html`, ligne 12 ; Cahier des charges §3.9, p.17 |
| PR-C3-06 | Deux flux réseau réels (Netlify Forms) | `LBP_V2-20.html`, lignes 2700-2747 |
| PR-C3-07 | Absence de toute persistance (`localStorage`/`fetch` de données) | Recherche exhaustive sur `LBP_V2-20.html` ; Cahier des charges §3.1/§6.2, p.15/p.33 |
| PR-C3-08 | Architecture cible proposée | Cahier des charges §3.2-3.3, p.15 |
| PR-C3-09 | Annexes de code (veille, authentification) non présentes dans le dossier de travail | Constat direct sur le répertoire `projet-lbp/` |

## Chapitre 4 — Intelligence métier

Pilotes : direction technique (Almamy CAMARA) + référents métier (James

AHMEDALY, Nicolas SECK).

### Introduction

Ce chapitre documente les règles métier réellement codées dans le

prototype — la « logique paie/RH » qui constitue la valeur du produit,

indépendamment de son état d'industrialisation.

### Architecture — taxonomie des briques fonctionnelles

Grille de critères retenue : N1 = référentiel de contenu consultable en

l'état, N2 = contenu combiné à une règle de calcul ou de filtrage

paramétrable, N3 = automatisation déclenchant une action métier

(notification, création de contenu).

| Niveau | Brique | Exemples |
| --- | --- | --- |
| N1 | Contenu de référence statique | Fiches bibliothèque (`FICHES`), chiffres paie (`CHIFFRES`), glossaire |
| N2 | Règle paramétrable | Moteur de dates du calendrier RH (5 types de récurrence) ; verrouillage de contenu par palier (`tier`/`req`) ; filtrage par taille d'entreprise du calendrier |
| N3 | Automatisation métier | Suggestion de fiche liée à un texte de veille (`veilleSuggest()`) ; circuit de validation d'une mise à jour de fiche (`markFicheUpdate()` → `validateFicheUpdate()`) ; notification quotidienne de veille (spécifiée, non exécutée — Chapitre 6) |

### Fonctionnement — règles de calcul et de détection codées

Moteur de dates du calendrier RH [LBP_V2-20.html, à partir de la ligne

1397 ; spécifié au Cahier des charges §3.11.2, p.37] — 5 types de règles de

récurrence :

| Type | Mécanique | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Date fixe | `md="MM-JJ"` | 8 mars |
| Mensuelle | jour fixe du mois (1-28) | Échéances DSN les 5 et 15 |
| Nième jour de semaine | `nth=[mois, jour semaine, occurrence]` | 3ᵉ lundi de novembre |
| Dernier jour de semaine | `last=[mois, jour semaine]` | Dernier vendredi du mois |
| Relative à Pâques | décalage en jours (algorithme de Meeus, fonction `easterDate()`, ligne 1407) | Pâques+39 = Ascension, Pâques+50 = lundi de Pentecôte |

Base annuelle : ~70 règles produisant ~100 occurrences par an [Cahier des

charges §3.11.3, p.37], filtrable par taille d'entreprise (<11, 11-49,

50-249, 250+) — exemple vérifié au cahier des charges : une entreprise de

moins de 11 salariés ne voit pas l'échéance DSN du 5 (réservée aux employeurs

de 50 salariés et plus) [§3.11.4, p.38].

Verrouillage de contenu par offre commerciale — cf. Chapitre 3 : seul le

bloc « Dans le détail » (req:2) est verrouillé pour l'offre la plus basse ;

les 4 autres blocs, dont « Comprendre » qui contient pourtant la convention

collective et les accords d'entreprise, restent accessibles dès req:1

[LBP_V2-20.html, lignes 2478-2483]. **Ce point est repris au Chapitre 6

comme écart non résolu au modèle commercial** — il a été identifié comme tel

dans RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md (constat 02, vérifié sur une

version antérieure du code) et nous avons confirmé qu'il est **toujours

présent tel quel** dans LBP_V2-20.html.

Recherche et rapprochement texte — la fonction normText()

(ligne 2757) normalise en minuscules et supprime les diacritiques (NFD) avant

comparaison ; elle est utilisée de façon cohérente dans la recherche

bibliothèque, la recherche globale (renderSearch()) et le filtre

d'actualités, ce qui fait qu'une recherche « conges » retrouve bien

« congés » dans LBP_V2-20.html (contrairement au constat 07 du rapport de

vérification, établi sur une version antérieure du code — **corrigé dans la

version actuelle**). La fonction veilleSuggest() (ligne 1994) rapproche un

texte de veille d'une sous-fiche existante par comptage de mots significatifs

communs (mots de plus de 4 lettres), sans pondération ni seuil documenté

au-delà de « score ≥ 1 ».

### Interactions — mapping anomalie → action

| Événement détecté | Action déclenchée | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Veille rapprochée d'une fiche existante | Notification G2S « Mise à jour à valider » | `markFicheUpdate()`, ligne 2503 |
| Validation G2S de la mise à jour | Notification client « Fiche mise à jour » | `validateFicheUpdate()`, ligne 2504 |
| Publication d'un article/dossier | Notification client « Nouveau contenu » | `pushNotif()`, ligne 2511 |
| Changement de palier commercial | Confirmation utilisateur puis rechargement des vues verrouillées | `applyTier()`, ligne 1309 |

### Données — référentiels codés en dur

| Référentiel | Contenu | Ligne |
| --- | --- | --- |
| `THEMES` / `SUBTHEMES` / `FAMILIES` | Arborescence bibliothèque (18 thèmes, 139 sous-fiches, 3 familles) | 1189 s. |
| `OFFERS` / `TIER_NAME` / `LVLABEL` | 4 offres commerciales et niveaux inclus | 1232, 2566 |
| `CHIFFRES` | Repères SMIC/PMSS/PASS, plafonds, taux de cotisations 2026 avec sources légales | 2101 |
| `RH_CAL` / `CAL_BASE` / `THEMES_CAL` | Base annuelle du calendrier RH | 1345, 1421 |
| `VEILLE` / `VEILLE_SOURCES` | Textes de veille et 7 sources officielles suivies | 1973, 1982 |
| `PROFILES` / `COMPANY` / `TEAM` | Données de démonstration (profils, société fictive « Cabinet Démo SAS », organigramme) | 1185, 1209, 2256 |

Base légale des calculs : les valeurs de CHIFFRES citent leurs arrêtés

(ex. « arrêté du 22 mai 2026 (JO 24/05) » pour le SMIC) directement dans le

code — un choix qui facilite la traçabilité mais **couple la donnée

réglementaire à la couche de présentation**, à corriger dans le modèle de

données cible (table chiffres proposée au cahier des charges §3.4, p.15).

### Limites et perspectives

Aucun catalogue d'anomalies centralisé (type errors.py/rules.py)

n'existe : la logique de détection est disséminée dans les fonctions de

rendu. Une reconstruction back-end devra a minima extraire ces règles dans un

module dédié et versionné indépendamment du contenu éditorial, condition

déjà identifiée par le cahier des charges pour le calendrier (« ne pas

recopier le contenu éditorial d'un calendrier tiers, seuls les faits sont

réutilisables » [§3.11.6, p.38]) et généralisable aux autres référentiels.

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C4-01 | Moteur de dates et 5 types de récurrence | `LBP_V2-20.html`, lignes 1397-1421 ; Cahier des charges §3.11.2, p.37 |
| PR-C4-02 | Filtrage calendrier par taille d'entreprise | Cahier des charges §3.11.4, p.38 |
| PR-C4-03 | Verrouillage de contenu limité à 1 bloc sur 5, encore présent | `LBP_V2-20.html`, lignes 2478-2483 ; `RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md`, constat 02 |
| PR-C4-04 | Normalisation de recherche (`normText`), bug d'origine corrigé | `LBP_V2-20.html`, lignes 1953-2757, 3048-3052 ; `RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md`, constat 07 |
| PR-C4-05 | Suggestion automatique veille → fiche | `LBP_V2-20.html`, ligne 1994 |
| PR-C4-06 | Circuit notification MAJ fiche | `LBP_V2-20.html`, lignes 2503-2504, 2511 |
| PR-C4-07 | Référentiels de données codés en dur | `LBP_V2-20.html`, lignes 1185-2587 (multiples) |

## Chapitre 5 — Sécurité et RGPD

Pilotes : porteur produit (Pauline LETOURNEUR) + référent juridique

(Pauline LETOURNEUR).

### Introduction

Ce chapitre distingue ce qui est factuellement vérifiable dans le code

de ce qui relève d'un arbitrage juridique non encore tranché — la norme

interdit explicitement de présumer une conformité RGPD non vérifiée.

### Architecture — nature des données traitées

Le prototype ne traite, à l'écran, que des **données de démonstration

fictives** : société « Cabinet Démo SAS » (SIREN 812 345 678, adresse et

téléphone fictifs), profils « Camille Moreau » et « Sofiane Benali » avec

e-mails @cabinet-demo.fr [LBP_V2-20.html, lignes 1186-1187, 1209]. Aucune

donnée personnelle réelle n'est donc manipulée par l'usage normal du

prototype en démonstration.

Exception notable et vérifiée : les deux formulaires Netlify identifiés

au Chapitre 3 (offre-lbp, contact-lbp) transmettent, **si le fichier est

réellement déployé sur une infrastructure Netlify active**, les données

saisies par un visiteur réel — prénom, e-mail, société, et **le contenu

libre d'un message de chat** — vers le backend de formulaires de Netlify

[LBP_V2-20.html, lignes 2700-2747]. Ces données ne sont ni fictives ni

anodines si le prototype est exposé publiquement : c'est un flux de collecte

réel qui n'apparaît dans aucune des sources documentaires (cahier des

charges, compte-rendu) consultées pour cette amorce.

### Fonctionnement — mesures de sécurité actuelles

Aucune mesure de sécurité applicative n'existe dans le prototype lui-même :

pas de chiffrement, pas d'authentification réelle (bascule de mode par

simple variable JavaScript, cf. Chapitre 3), pas de RBAC serveur, pas de

protection anti-CSRF/anti-injection au-delà des fonctions d'échappement

escHtml()/escAttr() dont la couverture exhaustive n'a pas été vérifiée. Ce

n'est pas anormal pour un prototype de démonstration statique, mais cela

signifie que rien de l'existant ne peut être repris tel quel pour la

version en production.

Le cahier des charges pose cinq principes de sécurité pour la cible, non

implémentés à ce jour : secrets en variables d'environnement uniquement,

mots de passe chiffrés et inaccessibles à l'éditeur G2S, cloisonnement des

données par société via Row Level Security (RLS) PostgreSQL, domaine d'envoi

e-mail authentifié (SPF/DKIM) [§3.10, p.18]. Le principe d'accès de l'éditeur

G2S aux données client sans jamais connaître le mot de passe du client

est explicitement posé comme choix structurant [§3.5, p.16 ; §9, p.44].

### Interactions — flux et localisation des données (cible)

D'après la stack recommandée [Cahier des charges §3.3, p.15] : hébergement

Netlify ou Vercel, données et authentification sur Supabase (PostgreSQL),

envoi e-mail/SMS via Brevo, analyse IA de la veille via l'API Claude

(Anthropic). **Aucune de ces localisations n'a fait l'objet d'une décision

formelle documentée dans les sources** (pas de contrat, pas de DPA cité) : il

s'agit de recommandations techniques, pas d'un choix arbitré par le

référent juridique.

### Données — qualification RGPD

Aucune donnée relevant de catégories particulières au sens de l'article 9

RGPD n'a été identifiée dans le prototype ou les spécifications (pas de

données de santé, opinions, origine, etc. — les données RH décrites, ex.

identité, poste, service, sont des données personnelles courantes, hors

catégories particulières). **Ce constat n'a pas été validé par le référent

juridique.**

Consentement, durée de conservation et droits des personnes concernées sont

explicitement listés au cahier des charges comme « à prévoir » [§3.10,

p.18] — donc non tranchés à ce jour, ni dans les sources, ni dans le

code. Concernant les deux formulaires Netlify identifiés ci-dessus : aucune

mention de finalité, base légale, durée de conservation, ni information de

la personne concernée n'a été retrouvée dans le prototype ou les

spécifications.

### Limites et perspectives

Points explicitement non tranchés, à faire arbitrer par le référent

juridique avant toute mise en production réelle (même en environnement de

recette exposé publiquement, à cause des deux formulaires Netlify) :

Finalité, base légale et durée de conservation des données collectées via

les formulaires offre-lbp et contact-lbp.

Politique de rétention des données clients dans le modèle cible

(Supabase/PostgreSQL) — non spécifiée au cahier des charges au-delà du

principe de cloisonnement par société.

Localisation géographique effective de l'hébergement (Netlify/Vercel/

Supabase) et sous-traitance associée — à documenter formellement (registre

des sous-traitants).

Droits d'accès, de rectification et de suppression des personnes

concernées (collaborateurs de l'organigramme, notamment) — non

spécifiés.

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C5-01 | Données de démonstration fictives | `LBP_V2-20.html`, lignes 1186-1187, 1209 |
| PR-C5-02 | Collecte réelle via formulaires Netlify (prénom, e-mail, société, message libre) | `LBP_V2-20.html`, lignes 2700-2747 |
| PR-C5-03 | Absence de mesure de sécurité applicative dans le prototype | Inspection directe de `LBP_V2-20.html` (Chapitre 3) |
| PR-C5-04 | Principes de sécurité cible (non implémentés) | Cahier des charges §3.10, p.18 |
| PR-C5-05 | Éditeur sans accès aux mots de passe clients (principe posé) | Cahier des charges §3.5 p.16, §9 p.44 |
| PR-C5-06 | Consentement/conservation/droits « à prévoir » (non tranchés) | Cahier des charges §3.10, p.18 |

## Chapitre 6 — Risques et transmissibilité

Pilotes : direction technique (Almamy CAMARA) + porteur produit (Pauline

LETOURNEUR).

### Introduction

Ce chapitre consolide les risques déclarés par l'équipe elle-même dans

le cahier des charges, ceux vérifiés dans le code par un rapport dédié,

et notre propre vérification croisée sur la version actuelle du prototype.

### Architecture — dépendances techniques

| Dépendance | Version | Rôle | Risque associé |
| --- | --- | --- | --- |
| mammoth.js | 1.6.0 (CDN cdnjs) | Import de fichiers Word | Fonctionnalité indisponible hors connexion Internet (le code le détecte et alerte l'utilisateur, `typeof mammoth==='undefined'`, lignes 2796, 2987) |
| Google Fonts | Plus Jakarta Sans, Inter | Typographie | Dépendance à un service tiers, aucune police de repli locale identifiée |
| Netlify Forms (implicite) | — | Réception des 2 formulaires | Suppose un déploiement effectif sur Netlify ; aucun test de bout en bout retrouvé |

### Fonctionnement — dette technique et bugs déclarés/vérifiés

17 points déclarés par le cahier des charges lui-même [§6, p.33-36],

classés par nous selon leur criticité apparente :

| # | Sujet | Criticité (analyse) | Statut vérifié dans `LBP_V2-20.html` |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Aucune persistance des données | **Bloquante** | Confirmé (Chapitre 3) |
| 6.5 | Authentification non opérationnelle | **Bloquante** | Confirmé (Chapitre 3 : garde côté client uniquement) |
| 6.15 | Multi-sociétés non géré | **Bloquante** | Non re-testé directement, cohérent avec l'absence de persistance |
| 6.3 | Veille quotidienne non exécutée | Haute | Confirmé — `VEILLE` est un tableau statique, aucune tâche planifiée dans le dossier |
| 6.4 | E-mail et SMS non envoyés | Haute | Cohérent avec l'absence de back-office |
| 6.7 | Notifications push mobiles absentes | Haute | Sans objet (pas d'application mobile) |
| 6.11 | Gestion documentaire inexistante | Haute | Confirmé — `DOCS` est un référentiel statique sans upload réel |
| 6.13 | Tests, journalisation, supervision absents | Haute | Confirmé — aucun fichier de test dans le dossier |
| 6.1 | Calendrier RH — à enrichir et maintenir | Moyenne | Base de ~70 règles confirmée (Chapitre 4), enrichissement non chiffré |
| 6.6 | Import Word fragile | Moyenne | **Confirmé** — le code vérifie lui-même `typeof mammoth==='undefined'` et alerte, lignes 2796, 2987 |
| 6.8 | Recherche globale limitée | Moyenne | **Partiellement obsolète** — la normalisation accents/casse (`normText`) est bien implémentée (Chapitre 4) ; la couverture multi-contenus (articles/quiz/veille) n'a pas été vérifiée exhaustivement |
| 6.9 | Avatars embarqués — poids du fichier | Moyenne | Non re-mesuré pour cette amorce |
| 6.10 | Numérotation des thèmes — double identifiant | Moyenne | Confirmé — `THEMES.n` (identifiant interne, ex. « 20 », « 30 ») distinct du rang d'affichage recalculé par `themeDispNum()`, ligne 2357 |
| 6.12 | Assistance non connectée | Moyenne | **Partiellement obsolète** — le widget envoie désormais réellement les messages vers un formulaire Netlify (`sendChat()`, ligne 2737), mais aucune réponse humaine réelle n'est reçue (réponse simulée par `setTimeout`, ligne 2748) |
| 6.14 | Accessibilité et responsive non validés | Moyenne | **Partiellement traité** — un audit dédié a donné lieu à des corrections de contraste WCAG 2.1 AA effectivement appliquées (voir ci-dessous) ; couverture complète non re-vérifiée par nous |

**Écarts vérifiés par nous entre RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md

(établi sur copie_LBP.html, version antérieure) et l'état actuel de

LBP_V2-20.html** :

| Constat du rapport | État dans `copie_LBP.html` | État vérifié dans `LBP_V2-20.html` |
| --- | --- | --- |
| 01 — Fiche créée depuis la veille visible client sans validation | Bug confirmé (`fichePublished` retournait `true` par défaut) | **Corrigé** — `fichePublished` retourne désormais `false` par défaut, ligne 2754 |
| 02 — Verrouillage par offre limité à 1 bloc sur 5 | Oubli confirmé | **Toujours présent**, lignes 2478-2483 (voir Chapitre 4) |
| 03 — Changement d'offre sans validation | Oubli confirmé | **Partiellement corrigé** — une boîte de confirmation a été ajoutée (`applyTier`, ligne 1309-1312), mais son propre texte reconnaît l'absence de récapitulatif de prix et de CGV |
| 05, 06, 07, 09 | Bugs/oublis confirmés sur `copie_LBP.html` | 07 corrigé (Chapitre 4) ; **05, 06, 09 non re-vérifiés par nous sur `LBP_V2-20.html`** — à ne pas présumer corrigés ni présents |

Corrections d'accessibilité déjà appliquées [MODIFICATIONS_LBP_V2-20.md,

8 septembre 2026, lui-même issu d'un audit UX/UI et accessibilité non relu

directement pour ce cahier] : variable --ink-soft recalée de #78766E à

#595750 pour remonter plusieurs ratios de contraste sous le seuil WCAG AA

(4,5:1) au-dessus de ce seuil, et correction de la couleur du badge

« Réglementation » (.col.reg h5, de #3F5F2E à #233B18) pour la même

raison — confirmées présentes dans le code actuel (LBP_V2-20.html, lignes

14, 172).

### Interactions — runbook opérationnel

Aucun runbook opérationnel (commandes de build, déploiement, variables

d'environnement à renseigner) n'a été retrouvé dans le dossier de travail.

Le prototype se lance en ouvrant directement LBP_V2-20.html dans un

navigateur (aucune commande, aucun serveur requis) — vérifié lors de la

rédaction de ce cahier. Les variables d'environnement listées au cahier des

charges [§3.15, p.40-41 — clés Anthropic, Brevo, Supabase, Légifrance/PISTE]

concernent l'architecture cible, pas le prototype actuel, et **aucun fichier

.env.example n'est présent dans le dossier transmis**.

### Données — dette documentaire

Aucune SPEC-FRONT-0001 (norme G2S Cortex) ne documente exhaustivement le

design system et les composants du prototype à ce jour — seul ce cahier de

gouvernance en donne une synthèse (Chapitre 3). C'est un manque à combler

avant toute transmission à une équipe tierce.

### Limites et perspectives — checklist de reprise par un tiers/CTO

| Élément nécessaire à une reprise | État |
| --- | --- |
| Documentation technique exhaustive du frontend (SPEC-FRONT-0001) | ❌ Absente |
| Code de back-office / base de données | ❌ Absent |
| Tests automatisés | ❌ Absents (confirmé, point 6.13) |
| Journalisation / supervision | ❌ Absentes (confirmé, point 6.13) |
| Runbook de déploiement | ❌ Absent |
| Registre des risques à jour | 🟡 Ce chapitre en tient lieu provisoirement |
| Propriété intellectuelle des briques développées | ❌ Aucune clause retrouvée dans le dossier — **point bloquant avant toute transmission externe**, à faire trancher par la direction technique et le référent juridique |

[À COMPLÉTER — direction technique / porteur produit] : validation de la

priorisation des 17 points, décision sur la clause de propriété

intellectuelle avant toute transmission à un tiers.

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C6-01 | 17 points de risques déclarés | Cahier des charges §6, p.33-36 |
| PR-C6-02 | Rapport de vérification des constats de terrain | `RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md`, 9 septembre 2026 |
| PR-C6-03 | Correction confirmée du bug de publication de fiche | `LBP_V2-20.html`, ligne 2754 |
| PR-C6-04 | Bug de verrouillage par offre toujours présent | `LBP_V2-20.html`, lignes 2478-2483 |
| PR-C6-05 | Confirmation ajoutée au changement d'offre (partielle) | `LBP_V2-20.html`, lignes 1309-1312 |
| PR-C6-06 | Corrections d'accessibilité WCAG appliquées | `MODIFICATIONS_LBP_V2-20.md` ; `LBP_V2-20.html`, lignes 14, 172 |
| PR-C6-07 | Absence de runbook et de variables d'environnement dans le dossier | Constat direct sur le répertoire `projet-lbp/` |
| PR-C6-08 | Absence de SPEC-FRONT-0001 | Constat direct — aucun fichier de ce nom dans le dossier |

## Chapitre 7 — Roadmap et évolution

Pilotes : direction technique (Almamy CAMARA) + porteur produit (Pauline

LETOURNEUR).

### Introduction

Ce chapitre reprend la feuille de route **telle qu'annoncée par les

sources**, sans en inventer une nouvelle, et signale les écarts constatés

entre ce planning et l'état réel du projet à la date de cette amorce

(2026-09-16).

### Architecture — feuille de route annoncée

Planning issu du compte-rendu du 04/08/2026 [p.9] :

| Date | Étape |
| --- | --- |
| 10/08/2026 | Présentation stratégique devant Nicolas SECK |
| 01/09/2026 | Atelier brainstorming logique métier & pages avec Pauline |
| Septembre 2026 | Cadrage MoSCoW — arbitrage Must/Should/Could/Won't |
| 20/10/2026 | Livraison de la plateforme — recette finale et mise en ligne |

Roadmap de construction proposée par le cahier des charges [§7, p.37] —

6 phases : (1) Socle (base de données, authentification, rôles) ; (2) Front

web (portage des pages avec le design system et le mécanisme de publication) ;

(3) Application mobile ; (4) Automatisations (veille 10h30, notifications,

import Word serveur) ; (5) Finalisations ; (6) Recette et mise en production.

*Fidélité à la source : le document original contient, dans la description

de la Phase 5, des renvois internes (« §5.1 », « §5.5 », « §5.6 ») qui

semblent être des coquilles de numérotation — reproduits tels quels par

transparence, à faire clarifier par leurs auteurs plutôt que réinterprétés

par nous.*

### Fonctionnement — écart entre planning et état réel constaté

À la date de cette amorce (2026-09-16), soit **plus de deux semaines après

l'échéance « Septembre 2026 »** annoncée pour l'arbitrage MoSCoW :

l'outil de priorisation existe (moscow-lbp.html) mais **les 51

fonctionnalités qu'il recense sont toutes encore à l'état « backlog »**

(aucune classée Must/Should/Could/Won't) — voir Chapitres 1 et 2 ;

aucun code de back-office, base de données ou authentification n'a été

retrouvé dans le dossier de travail, alors que la Phase 1 (« Socle ») de la

roadmap proposée les place en tout premier ;

la livraison finale reste annoncée au 20/10/2026, soit dans un peu

plus d'un mois à la date de cette amorce.

Ce chapitre se borne à constater cet écart entre planning et état réel,

conformément à la norme ; il n'appartient pas à cette amorce automatisée de

requalifier le planning ou d'évaluer sa tenabilité — c'est un arbitrage pour

la direction technique et le porteur produit.

### Interactions — dette résiduelle priorisée (proposition à valider)

Sur la base des 17 points du Chapitre 6, une priorisation indicative (à

valider par ses pilotes, pas une décision arrêtée) :

Bloquants avant toute mise en production : persistance des données

(6.2), authentification réelle (6.5), cloisonnement multi-sociétés

(6.15).

Nécessaires à l'automatisation promise au client : veille quotidienne

(6.3), envoi e-mail/SMS (6.4).

Nécessaires à la qualité et à la transmissibilité : tests/

journalisation/supervision (6.13), documentation SPEC-FRONT-0001

manquante (Chapitre 6).

Améliorations produit : gestion documentaire réelle (6.11), import

Word robuste côté serveur (6.6), recherche unifiée (6.8), notifications

push mobiles (6.7).

### Données — actions prioritaires non mobilisables en l'état

Le contenu des annexes de code du cahier des charges (veille automatisée,

authentification, §5.1-5.7) est spécifié mais physiquement absent du

dossier transmis : leur récupération ou leur re-génération est un

préalable à la Phase 1 et à la Phase 4 de la roadmap.

L'arbitrage MoSCoW ne peut être exploité pour prioriser un développement

tant qu'il n'a pas été exécuté (Chapitre 1/2).

### Limites et perspectives

[À COMPLÉTER — direction technique / porteur produit] :

Confirmer si l'échéance du 20/10/2026 est maintenue compte tenu de l'écart

constaté ci-dessus.

Exécuter l'arbitrage MoSCoW dans moscow-lbp.html et reporter son résultat

dans une révision de ce cahier (Chapitres 1, 2 et 7).

Décider si une SPEC-FRONT-0001 doit être produite avant la Phase 2

(Front web) de la roadmap, pour ne pas reconstruire le design system sans

documentation de référence.

### Preuves

| ID | Élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR-C7-01 | Feuille de route et échéances | Compte-rendu, p.9 |
| PR-C7-02 | Roadmap de construction en 6 phases | Cahier des charges §7, p.37 |
| PR-C7-03 | Arbitrage MoSCoW non exécuté à la date de cette amorce | `moscow-lbp.html`, lignes 196-259 |
| PR-C7-04 | Absence de code back-office/BDD/auth dans le dossier | Constat direct sur le répertoire `projet-lbp/` |

──────────────────────────────────────────────────

## Annexe finale — Index général des preuves

| ID | Chapitre | Élément | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-C1-01 | 1 | Vision produit et échéance de livraison | Compte-rendu, p.1, p.3-4, p.9 |
| PR-C1-02 | 1 | Périmètre fonctionnel du prototype | Cahier des charges §1.4.1, p.9 ; `LBP_V2-20.html` |
| PR-C1-03 | 1 | Offres commerciales | `LBP_V2-20.html`, lignes 2566-2587 |
| PR-C1-04 | 1 | Chiffres paie 2026 et sources légales | `LBP_V2-20.html`, lignes 2101-2127 |
| PR-C1-05 | 1 | Arbitrage MoSCoW non réalisé | `moscow-lbp.html`, lignes 196-259 |
| PR-C1-06 | 1 | 17 points de risques déclarés | Cahier des charges §6, p.33-36 |
| PR-C2-01 | 2 | Cahier fonctionnel complet | Cahier des charges, p.8-13 |
| PR-C2-02 | 2 | Matrice des droits et principe de publication | Cahier des charges §2, p.14 |
| PR-C2-03 | 2 | Constat de périmètre trop étendu | Compte-rendu, p.5 |
| PR-C2-04 | 2 | Ambiguïté du modèle de rôles | Cahier des charges §2.1/§0.4 ; Compte-rendu p.7 |
| PR-C2-05 | 2 | Hors périmètre explicite | Cahier des charges, p.35-36 |
| PR-C2-06 | 2 | Arbitrage MoSCoW non exécuté | `moscow-lbp.html`, lignes 196-259 |
| PR-C3-01 | 3 | Absence de framework, dépendance unique mammoth.js | `LBP_V2-20.html`, ligne 3223 |
| PR-C3-02 | 3 | 13 écrans et fonction de routage | `LBP_V2-20.html`, lignes 1031-1270 |
| PR-C3-03 | 3 | Garde de mode G2S côté client uniquement | `LBP_V2-20.html`, lignes 1185-1239 |
| PR-C3-04 | 3 | Verrouillage de contenu par palier | `LBP_V2-20.html`, lignes 2478-2523 |
| PR-C3-05 | 3 | Alignement charte graphique sur le site vitrine G2S | `LBP_V2-20.html`, ligne 12 ; Cahier des charges §3.9, p.17 |
| PR-C3-06 | 3 | Deux flux réseau réels (Netlify Forms) | `LBP_V2-20.html`, lignes 2700-2747 |
| PR-C3-07 | 3 | Absence totale de persistance | `LBP_V2-20.html` (recherche exhaustive) ; Cahier des charges §3.1/§6.2 |
| PR-C3-08 | 3 | Architecture cible proposée | Cahier des charges §3.2-3.3, p.15 |
| PR-C3-09 | 3 | Annexes de code non présentes dans le dossier | Constat direct sur `projet-lbp/` |
| PR-C4-01 | 4 | Moteur de dates et 5 types de récurrence | `LBP_V2-20.html`, lignes 1397-1421 ; Cahier des charges §3.11.2 |
| PR-C4-02 | 4 | Filtrage calendrier par taille d'entreprise | Cahier des charges §3.11.4, p.38 |
| PR-C4-03 | 4 | Verrouillage limité à 1 bloc sur 5, encore présent | `LBP_V2-20.html`, lignes 2478-2483 ; rapport de vérification, constat 02 |
| PR-C4-04 | 4 | Normalisation de recherche, bug d'origine corrigé | `LBP_V2-20.html`, lignes 1953-3052 ; rapport de vérification, constat 07 |
| PR-C4-05 | 4 | Suggestion automatique veille → fiche | `LBP_V2-20.html`, ligne 1994 |
| PR-C4-06 | 4 | Circuit notification MAJ fiche | `LBP_V2-20.html`, lignes 2503-2511 |
| PR-C4-07 | 4 | Référentiels de données codés en dur | `LBP_V2-20.html`, lignes 1185-2587 |
| PR-C5-01 | 5 | Données de démonstration fictives | `LBP_V2-20.html`, lignes 1186-1209 |
| PR-C5-02 | 5 | Collecte réelle via formulaires Netlify | `LBP_V2-20.html`, lignes 2700-2747 |
| PR-C5-03 | 5 | Absence de mesure de sécurité applicative | Inspection directe (Chapitre 3) |
| PR-C5-04 | 5 | Principes de sécurité cible non implémentés | Cahier des charges §3.10, p.18 |
| PR-C5-05 | 5 | Éditeur sans accès aux mots de passe clients | Cahier des charges §3.5/§9 |
| PR-C5-06 | 5 | Consentement/conservation/droits non tranchés | Cahier des charges §3.10, p.18 |
| PR-C6-01 | 6 | 17 points de risques déclarés | Cahier des charges §6, p.33-36 |
| PR-C6-02 | 6 | Rapport de vérification des constats de terrain | `RAPPORT_VERIFICATION_CONSTATS_TERRAIN.md` |
| PR-C6-03 | 6 | Correction confirmée du bug de publication | `LBP_V2-20.html`, ligne 2754 |
| PR-C6-04 | 6 | Bug de verrouillage par offre toujours présent | `LBP_V2-20.html`, lignes 2478-2483 |
| PR-C6-05 | 6 | Confirmation partielle au changement d'offre | `LBP_V2-20.html`, lignes 1309-1312 |
| PR-C6-06 | 6 | Corrections d'accessibilité WCAG appliquées | `MODIFICATIONS_LBP_V2-20.md` ; `LBP_V2-20.html`, lignes 14, 172 |
| PR-C6-07 | 6 | Absence de runbook et de `.env` dans le dossier | Constat direct sur `projet-lbp/` |
| PR-C6-08 | 6 | Absence de SPEC-FRONT-0001 | Constat direct |
| PR-C7-01 | 7 | Feuille de route et échéances | Compte-rendu, p.9 |
| PR-C7-02 | 7 | Roadmap de construction en 6 phases | Cahier des charges §7, p.37 |
| PR-C7-03 | 7 | Arbitrage MoSCoW non exécuté | `moscow-lbp.html`, lignes 196-259 |
| PR-C7-04 | 7 | Absence de code back-office/BDD/auth | Constat direct sur `projet-lbp/` |

## Historique des versions

| Version | Date | Auteur | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 2026-09-16 | James Ahmedaly (amorçage automatisé) | Amorçage — brouillon non opposable, en attente de validation des pilotes (§0) |